|  |  | Проект |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| « | 18 | » | марта | 20 | 13 | г. |  | № | 90 |
| п.г.т. Приобье |

Об утверждении

плана разработки схем водоснабжения

и канализации городского поселения Приобье

В соответствии с п.3 части 4 статьи 36, п.20 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.3 статьи 24 Устава городского поселения Приобье, Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" в целях обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение:

- Утвердить прилагаемый график разработки схем водоснабжения и канализации городского поселения Приобье.

    - Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечения безопасности.

И.о. главы городского поселения							М.В. Татарчук

Исполнитель:

И.о. заместителя главы администрации

по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечения безопасности 		          З.В. Сытников

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

по финансам						             ________________Л.К. Дмитриева

Начальник отдела по вопросам реализации

социальной политики и правовым вопросам	             _________________Ю.В. Митина

Приложение к постановлению

администрации городского поселения Приобье

№ 90 от «18» марта 2013г.

График разработки схем водоснабжения и канализации городского поселения Приобье

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении городского поселения Приобье | 22.03.2013 г.-15.04.2013 г. |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 15.04.2013 г. |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 15.04.2013 г.-17.04.2013 г. |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 17.04.2013 г. – 13.05.2013 г. |
| 5 | Разработка технического задания для изготовления схем водоснабжения и водоотведения, подготовка заявки на аукцион, размещение | 13.05.2013 г. - 03.06.2013 г. |
| 6 | Заключение договора на разработку проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 03.07.2013 г. |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 04.07.2013 |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 05.07.2013 г. - 15.08.2013 г. |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 15.08.2013 г.-30.08.2013 г. |
| 10 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 02.09.2013 г. |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 04.09.2013 г. |
| 12 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 05.09.2013 г.- 07.06.2013 г. |
| 13 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 07.09.2013 г. |