Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Тюменская область

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ – РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ»

ОАО «ЮТЭК – РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ»

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный	ИНН 8601033125, КПП 862450001

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118			р/с 40702810400030000622

Почтовый адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный	к/с 30101810500000000964

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118			в Сургутском филиале

тел. 	8 (3467) 31 81 18					АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

fax:	8 (3467) 31 55 77 (доб.111) 32 89 48			БИК 047144964

e-mail: info@utek-rs.ru

| __27.08.2018_ № _01-04/6348__ На №____________ от ____________ | Главе городского поселения Приобье Е.Ю. Ермакову |
| --- | --- |

Предложение о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения –

Открытое Акционерное Общество «Югорская Территориальная Энергетическая Компания -  Региональные Сети» (ОАО «ЮТЭК-Региональные сети») (далее – заявитель)

Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, г.Ханты-Мансийск,

ул.Мира, 118 в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования гп. Приобъе

| № п/п |  | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| I. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям |
| 1 | Сведения об отсутствии решения о ликвидации юридического лица - заявителя или прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя | Решение о ликвидации не принималось (выписка из ЕГРЮЛ от 04.06.2018) |
| 2 | Сведения об отсутствии определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении заявителя | Процедура банкротства не возбуждалась (выписка из ЕГРЮЛ от 04.06.2018) |
| 3 | Сведения об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период | Недоимки и задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации отсутствуют: - Справка от 09.04.2018 № 6352; - Справка от 10.05.2018 № 143; - Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам № 5863 на 01.04.2018. |
| 4 | Сведения о наличии у заявителя средств или возможности их получения в размере не менее 5 процентов объема, заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения) | Справка АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» о состоянии расчетных счетов по состоянию на 11.05.2018. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №2617-081-К-7264-пр от 17.04.2017 г. |
| II. Сведения, подтверждающие соответствие инициативы заявителя программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, государственным программам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальным программам, за исключением случаев, если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального закона "О концессионных соглашениях" |
| 5 | Наименование органа, осуществляющего полномочия собственника в отношении вида имущества, являющегося объектом концессионного соглашения | Администрация муниципального образования городское поселение Приобъе |
| 6 | Имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, которое планируется создать (реконструировать) в рамках концессионного соглашения, в том числе объекты движимого имущества, технологически связанного с объектами недвижимого имущества и предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и его существенные характеристики Адрес (место нахождения) предлагаемого к созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения | Здание котельной №1, нежилое строение производственное, мощностью 14,4 Гкал/час, Кадастровый №: 86:07:0102004:3931 Sобщ. 510,3 кв. м. ХМАО- Югра, п.г.т.Приобье, ул. Югорская, строен 7А |
|  |  | Здание котельной №2, нежилое строение производственное, мощностью 30 Гкал/час, Кадастровый №86:07:0102004:4811 Sобщ. 1352 кв. м. ХМАО-Югра, п.г.т.Приобье, мкр-н. Газовиков, строен.41 |
|  |  | Здание котельной №3, нежилое строение производственное, Кадастровый№:86:07:0102004:10504 Sобщ. 268,4кв. м. ХМАО-Югра, п.г.т.Приобье, мкр.Черёмушки, строен.,2а |
|  |  | Здание котельной №3 Кадастровый №: 86:07:0102004:10504-86 Sобщ. 144,6 кв. м. ХМАО-Югра, п.г.т.Приобье, мкр.Черёмушки, строен.,2а/1 |
|  |  | Котельная, нежилое строение производственное, мощностью 9 Гкал/час Кадастровый № 86:07:0102004:3314 Sобщ. 762, 2 кв. м. ХМАО-Югра, п.г.т.Приобье, мкр-н. Газовиков, строен.25г |
|  |  | Блочная котельная, нежилое строение производственное, мощностью 3 Гкал/час, Кадастровый №86:07:0102004:3593 Sобщ. 113, 6 кв. м. ХМАО-Югра, п.г.т.Приобье, ул.Портовая, д.14/1 |
|  |  | Здание котельной, нежилое строение производственное, мощностью 5,4 Гкал/час, Кадастровый №86:07:0102004:3244 Sобщ. 128,5 кв. м. ХМАО-Югра, п.г.т.Приобье, ул.Центральная, д.15/6 |
| 7 | Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества или недвижимого и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | В течении двух календарных месяцев, с момента подписания концессионного соглашения всеми сторонами |
| 8 | Наличие либо отсутствие проектной документации | Проектная документация будет разработана концессионером в 2019 году |
| 9 | Технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения | В соответствии с проектом концессионного соглашения (приложение № 3) |
| 10 | Краткое описание актуальности, целей и задач предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения, включая проблемы, на решение которых он направлен. | В соответствии с проектом концессионного соглашения (приложение № 9) |
| 11 | Сметная стоимость предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения на этапе создания и (или) реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (расходы по проекту на каждом из указанных этапов с разбивкой на источники финансирования: собственные и заемные средства, финансирование из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с указанием бюджета, по годам реализации проекта) | Наименование мероприятий Сметная стоимость (тыс.руб) Источники финансирования Год реализации Заемные средства (тыс.руб.) Собственные средства (тыс.руб.) Реконструкция центральной котельной по ул. Газовиков, 41 26 941,62 22 543,69 4 397,93 2019 Модернизация котельной №7 по ул. Портовая,14/1 4 547,70 3 805,33 742,36 2019 Реконструкция котельной №9 по ул. Центральная, 15/6 (строительство тепловой сети до котельной №3) 2 535,94 2 121,97 413,96 2019 Реконструкция котельной №3 по ул. Черемушки, 2а/1 12 331,58 10 318,58 2 013,00 2019 Вывод из эксплуатации котельной №1 по ул. Югорская, 7а 3 815,94 - 3 815,94 2020 Вывод из эксплуатации котельной №5 по ул. Газовиков,25 4 041,71 - 4 041,71 2020 Вывод из эксплуатации котельной №9 по ул. Центральная, 15/6 1 963,41 - 1 963,41 2020 Вывод из эксплуатации котельной №3 по ул. Черемушки,2а 3 094,85 - 3 094,85 2020 ИТОГО 59 272,75 38 789,57 20 483,18 |
| 12 | Информация об использовании инновационных технологий при реализации проекта концессионного соглашения, в том числе при разработке проектной документации, на стадиях создания (реконструкции) и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения | Определяется в процессе разработки технической документации на реконструируемые объекты |

| Приложения: | Копии нотариально заверенных учредительных документов Общества в 1 экз., на 30 л.; Проект концессионного соглашения с приложениями в 1 экз., на _________ л.; Справка № 6352 от 09.04.2018 в 1 экз., на 1 л.; Справка № 143от 10.05.2018 в 1 экз., на 1 л.; Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам № 5863 на 01.04.2018 в 1 экз., на 9 л.; Справка АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» о состоянии счетов по состоянию на 11.05.2018 в 1 экз., на 1 л., кредитное соглашение об открытии кредитной линии №2617-081-К-7264-пр от 17.04.2017 г. Выписка из ЕГРЮЛ от 04.05.2018 в 1 экз., на 1 л. |
| --- | --- |

И.о. директор	а									М.М. Хохлов

исп.  Иванникова Ю.А.

(3467) 318118*207#