*ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА на 2016-2018 гг*

*гп. ПРИОБЬЕ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ХМАО-ЮГРА*

Цель:

Формирование комфортной городской среды.

Задачи:

*1. Создание комфортных, безопасных условий жизни граждан посредством создания точечной и системной программы, включающей критерии эффективности и параметров проводимых мероприятий;*

*2. Выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, а также поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского поселения Приобье.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Раздел**  **благо**  **устройства** | **Мероприятия** | **План**  **выполнения** | | | | | | | | | | | | | | | **Ответственные** | | | | | | |
| **2016** | | **2017** | | | | | | | | **2018** | | | | |
|  | Тротуары. | Устройство пешеходных переходов на ул. Школьной, ул. Строителей | VI | |  | | | | | | | |  | | | | | Администрация гп Приобье | | | | | | |
| Устройство пешеходного перехода в мкр. МО-70 |  | | VII | | | | | | | |  | | | | |
| Устройство стоянки и тротуара по ул. Югорская (между «Бизнес-центром» и «Арбатом») до ул. Школьная, 7 |  | | VII | | | | | | | |  | | | | |
| Устройство пешеходного тротуара по ул. Центральной |  | | v-х | | | | | | | | v-х | | | | |
|  | Скверы. Парки. | **Сквер им. воинов-интернационалистов**  скос травы, высадка цветочной рассады в клумбы | v | | v | | | | | | | | v | | | | | БУ филиал «Игримский политехнический колледж» | | | | | | |
| **Парк Юбилейный**  посадка деревьев и кустарников, установка цветочных клумб**,** обустройство парка лавочками и урнами, установка ограждения, уличное парковое освещение, установка Доски почета «Гордость Приобья», установка светодиодной конструкции. | v-х | | v-х | | | | | | | | v-х | | | | | администрация гп Приобье, колледж,  Совет ветеранов, Молодежный парламент, общественные организации, с привлечением организаций, предприятий, учреждений, находящихся на территории гп Приобье, в рамках социально-экономического сотрудничества (партнерства) | | | | | | |
| **Сквер им. А.Н. Скворцова**  обустройство сквера лавочками и урнами, обустройство парковки, устройство тротуаров, светильников | VI | | v-х | | | | | | | | v-х | | | | |
| **Парк Победы- территория поклонения погибшим воинам в ВОВ**  посадка деревьев и кустарников, формирование кроны старых деревьев, планировка цветочных клумб**,** обустройство парка лавочками и урнами, ремонт ограждения | VI | | v-х | | | | | | | | v-х | | | | |
| **Парк на ул. Школьной**  посадка деревьев и кустарников, планировка цветочных клумб**,**  ремонт деревянной сцены, покраска и ремонт светильников, покраска бордюрного камня, ремонт и покраска ограждения | v-x | | v | | | | | | | | v | | | | |
| **Парк влюбленных ул. Крымская**  обустройство парка лавочками и урнами, посадка цветов (ромашек), деревьев, покраска бордюрного камня, ремонт и покраска ограждения и беседки | VI | v-х | | | | | | | | v-х | | | | | |  | | | | | |
| **Сквер возле здания скорой помощи (снос ветхого здания; обустройство территории под автобусную остановку)** побелка стволов деревьев, формирование кроны старых деревьев, спил ветвей под электропроводами | VI | v-х | | | | | | | | v-х | | | | | |
| **Сквер на ул. Набережной**  Прореживание заросшей лесополосы, демонтаж старой теплотрассы, обустройство сквера (лавки, урны, пешеходный тротуар) | v | v-х | | | | | | | | v-х | | | | | |  | | | | |
| **Благоустройство территории культурно-досугового назначения по ул. Крымская,1** |  |  | | | | | | | | v-х | | | | | |
| **Сквер на территории вокзала:** посадка деревьев и кустарников, планировка цветочных клумб**,** обустройство сквера лавочками и урнами | v | VI | | | | | | | | v-х | | | | | |
|  | Уличное освещение. | Уличное освещение | Круглогодично | | | | | | | | | | | | | | | ООО «ЮТЭК-Кода»,  администрация гп Приобье | | | |
| Оказание услуг по обслуживанию линий и приборов уличного освещения | Круглогодично | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Работы по приобретению [светотехнического](http://pandia.ru/text/category/svetotehnika_i_istochniki_sveta/) оборудования для иллюминации на электрических столбах уличного освещения. | х | | | х | | | | | | | х | | | | |  | |
| Монтаж приборов уличного освещения на территории городского поселения Приобье (замена опор по ул. Набережная) | ш-х | | | v-х | | | | | | | v-х | | | | |
|  | Озеленение. | Устройство и уход за клумбами в черте населенного пункта (завоз земли, торфа, высадка рассады, прополка, полив) на муниципальной территории | v-x | | | v-x | | | | | | | v-x | | | | | Общественники, МП «ЭГК», ТСЖ, ООО «ЭГК»,  администрация гп Приобье и предприятия, учреждения, находящихся на территории  гп Приобье, в рамках социально-экономического сотрудничества (партнерства) | |
| Устройство и уход за газонами придомовых территорий муниципального жилищного фонда, устройство клумб и уход за ними на придомовой территории | v-x | | | v-x | | | | | | | v-x | | | | |
| Посадка кустарников и деревьев в осенне-весенний период на территории гп Приобья | v-x | | | v-x | | | | | | | v-x | | | | |
| Прореживание санитарной лесополосы вокруг поселка. | Круглогодично | | | | | | | | | | | | | | |
| Высадка деревьев (аллеи), посвященная 80-летия ГИБДД (в районе ул. Береговая, 1) | v | | | v | | | | | | | v-x | | | | | Сотрудники ГИБДД;  администрация  гп Приобье | |
| 5. | Санитарная очистка  гп Приобье | Очистка территории от сухостойных деревьев | Круглогодично | | | | | | | | | | | | | | | администрация гп Приобье | |
| Восстановление контейнерных площадок, очистка, дезинфекция, ремонт контейнеров |
| Приведение в порядок и очистка от мусора закрепленных территорий гаражных застроек | v-x | | | | v-x | | | | | | | | v-x | | | администрация гп Приобье | |
| Уборка территории возле Поклонного Креста, при въезде в поселок (микрорайон «Южный», на Набережной протоки Алешкинской) | v-x | | | | v-x | | | | | | | | v-x | | | администрация гп Приобье | |
| Оказание услуг по содержанию территории городского поселения Приобье | Круглогодично | | | | | | | | | | | | | | | администрация гп Приобье | |
| Санитарная очистка полигона временного хранения отходов | Круглогодично | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Благо-  устройство территории  общего пользования | Благоустройство лодочной станции. | v-x | | | v-x | | | | | | | | v-x | | | | ООО «Берегиня»,  администрация гп Приобье | |
| Установка креплений на опоры уличного освещения для вывешивания праздничных стяговых полотнищ | v-x | | | | VI | | | | | | | | v-x | | | ООО «ЮТЭК-Кода»,  администрация гп Приобье | |
| Приобретение остановочных комплексов для автобусных остановок | VI | | | | VI | | | | | | | | VI | | | администрация гп Приобье | |
| Ремонт забора по ул. Центральной | v | | | | v | | | | | | | | v | | | Рабочие по благоустройству с центра занятости населения | |
| Благоустройство вокруг памятников, мемориалов в поселке | Круглогодично | | | | | | | | | | | | | | | Рабочие по благоустройству с центра занятости населения, волонтеры,  администрация гп Приобье | |
| Благоустройство и очистка от мусора вокруг всех зданий, учреждений, торговых объектов | Круглогодично | | | | | | | | | | | | | | | Владельцы данных объектов | |
| Благоустройство территории, прилегающей к хоккейному корту (ул. Школьная-ул. Строителей) | v-x | | | | v-x | | | | | | | | v-x | | | МКОУ «Приобская СОШ», РДЮСШОР», МП «ЭГК»,  администрация гп Приобье | |
| Благоустройство внутри дворовой территории домов: мкр. Газовиков, 14 «Г», ул. Крымская, 43 «А», ул. Строителей, 57  (отсыпка песком, вывоз вагонов, тротуарная плитка, установка контейнерных площадок, озеленение, установка урн и скамеек, установка ограждение, обустройство парковки, пешеходные тротуары, подъездные пути, ремонт кровли и крылец, вырубка тальника, рассмотреть возможность установку детской игровой площадки) | VI | | | | v-x | | | | | | | | v-x | | | администрация гп Приобье | |
| Благоустройство территории двора новых 3-х этажных домов в мкр. Газовиков, 23 «Б», 23 «В», 24 «Д» (вывоз вагонов бесхоз, установка ограждений, детского игрового комплекса, посадка деревьев, озеленение) | VI | | | | v-x | | | | | | | | v-x | | | администрация гп Приобье | |
| Благоустройство территории вокруг новых домов по ул. Пионеров (р-он ЭКБ) | VI | | | | v-x | | | | | | | | v-x | | | администрация гп Приобье |
| Расширение парковки возле поликлиники и стационара | VI | | | | | | v-x | | | | | | | v-x | | Филиал «Октябрьской районной больницы»,  администрация гп Приобье | | | |
| Благоустройство территории больничного комплекса (беседка, лавочки, цветочные клумбы) | VI | | | | | | VI | | | | | | | VI | | Филиал «Октябрьской районной больницы»,  администрация гп Приобье | | | |
| Благоустройство, озеленение территорий школ, детских садов, предприятий, организаций, учреждений, торговых объектов, ТСЖ, ИП | v-x | | | | | | v-x | | | | | | | v-x | | Владельцы данных объектов,  администрация гп Приобье | | | | |
| Благоустройство территории культурно досугового назначения ул. Крымская,1 | v-x | | | | | | v-x | | | | | | | v-x | | администрация гп Приобье | | | | |
| Благоустройство пассажирского причала  (строительство новой причальной стенки, озеленение, благоустройство пешеходной зоны от РЖД к речвокзалу, парковка) | v-x | | | | | | v | | | | | | | v-x | | УКС,  администрация гп Приобье | | | | | |
| Благоустройство территории вертолетной площадки (общественный туалет, лавочки, урны, освещение, парковка, подъездные пути, ремонт ограждения, установка информационного щита для пассажиров) | v-x | | | | | | v-x | | | | | | | v-x | | Авиакомпания «ЮТЭЙР» | | | | | |
| Благоустройство баскетбольной площадки по ул. Югорской. Установка, монтаж щитов, нанесение разметки, восстановление ограждения, установки информационной таблички) | VI | | | | | | v-x | | | | | | |  | | администрация гп Приобье | | | | | |
| 7. | Детские площадки | Демонтаж детских несанкционированных площадок | v | | | | | | v-x | | | | | | | v-x | | администрация гп Приобье | | | | | | |
| Установка раздевалки у футбольного поля, ремонт ограждения поля, установка информационной таблички, урн, трибун для болельщиков | v-x | | | | | | v-x | | | | | | |  | |
| Проведение текущих и ремонтных работ по малым архитектурным формам и детским площадкам (покраска, ремонт) | v | | | | | | v | | | | | | | v | |  | | | | | |
| Установка детской площадки (приобретение детского спортивного комплекса ул. Строителей) | VI | | | | | | v-x | | | | | | |  | |
| Установка ограждения на детской площадке по ул. Югорская, 5 «А» |  | | | | | | v-x | | | | | | |  | |
| Контроль ежедневный за детскими площадками. Уборка территорий. Осмотр игровых элементов. | Ежедневно | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспортизация детских игровых площадок | ш | | | | | | | v | | | | | | v | |
| 8. | Содержание мест  захоронения | Оказание услуг по содержанию мест захоронения в городском поселении Приобье  (вывоз мусора, прореживание лесополосы, систематическая уборка от мусора дорожек общего пользования, установка мусорного контейнера, уборка общественного туалета, скашивание травы, вырубка сухих деревьев, покраска и ремонт ограждения) | Круглогодично | | | | | | | | | | | | | | | администрация гп Приобье | | | | | | |
| 9. | Снос ветхих  строений | Ликвидация бесхозных вагончиков, сараев, балков в пер. Парковый (мкр. УПТК ПТПС); в мкр. МО-70; на ул. Крымская; мкр. Газовиков | v-x | | | | | | v-x | | | | | | | v-x | | администрация гп Приобье | | | | | |
| Снос заброшенных теплиц, ограждений | Круглогодично | | | | | | | | | | | | | | | Рабочие по благоустройству с центра занятости населения, владельцы данных строений, администрация гп Приобье | | | | | |
| Снос расселенных ветхих и аварийных домов | v-x | | | | | v-x | | | | | | | | v-x | | администрация гп Приобье | | | | | |
| 10. | Проведение экологических мероприятий | Всероссийский СУББОТНИК «Зеленая Весна» | v | | | | | v | | | | | | | | v | | Молодежный отряд главы; Молодежный парламент; общественные организации и объединения; учреждения, предприятия,  администрация гп Приобье | | | | | |
| Всероссийский СУББОТНИК «Лес Победы» | v | | | | | v | | | | | | | | v | |
| Всероссийский СУББОТНИК «Зеленая Россия» | v-x | | | | | v-x | | | | | | | | v-x | |
| Общепоселковые СУББОТНИКИ (очистка от мусора водохранилищ) | v-x | | | | | v-x | | | | | | | | v-x | |
| «Экологический трудовой десант» (Уборка мусора, с тающим снегом на территории  гп Приобье) | Ш- v | | | | | Ш- v | | | | | | | | Ш- v | | МП «ЭГК»; БУ филиал «Игримский политехнический колледж»;  Совет ветеранов;  Центр занятости населения; Молодежный парламент; Рабочие по благоустройству с центра занятости населения; администрация  гп Приобье | | | | | |
| Окружной субботник «Мой чистый дом - Югра» | v | | | | | v-x | | | | | | | | v-x | |
| «Аллея выпускников» | v-x | | | | | v | | | | | | | | v | |
| Окружная экологическая акция «Помоги природе - делом!» | v-x | | | | | v-x | | | | | | | | v-x | |
| Окружная природоохранная акция «Чистый лес» | v-x | | | | | v-x | | | | | | | | v-x | |
| Проект «Октябрьский район - уютный дом»  (ул. Набережная, мкр. Газовиков, ул. Строителей) | Круглогодично | | | | | | | | | | | | | | | партийный проект «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с администрацией гп Приобье и организации, предприятия | | | | | |
| Окружная акция «Чистый берег - чистая вода»  (Уборка прибереговой зоны Алешкинской протоки от мусора) | v-x | | | | | v-x | | | | | | | | v-x | |
| 11. |  | Мероприятия по учёту и содержанию животных на территории городского поселения Приобье | Круглогодично | | | | | | | | | | | | | | | «Ветеринарный центр» и администрация  гп Приобье | | | | | |
| Искусственная ель на Центральной площади (монтаж и демонтаж) | ХI-II | | | | | | | | ХI- II | | | | | | ХI- II | администрация гп Приобье | | | | | |

17.01.2017 г

Ведущий специалист отдела жизнеобеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Акулова